# STD

NoFTe: No Food Waste Technology

# Dokumen Deskripsi Pengujian Perangkat Lunak (Software Test Description - STD)

Berdasarkan Standar ISO/IEC/IEEE 29119-3

Disusun Oleh

Chesta, Rifat, Kresna, Hafizh, Risqi

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1. Identifikasi Dokumen & Pendahuluan	3

2. Persiapan & Lingkungan Uji	3

2.1. Spesifikasi Lingkungan Pengujian (Test Environment)	3

2.2. Kriteria Kesiapan Pra-Pengujian (Pre-Test Preparation)	4

3. Skenario & Laporan Hasil Pengujian (Test Cases & Results)	4

3.1 Modul Autentikasi (ITM-AUTH) - Fitur Registrasi (POST /auth/register)	5

3.1.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	5

3.1.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	7

3.2 Modul Autentikasi (ITM-AUTH) - Fitur Login (POST /auth/login)	10

3.2.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	10

3.2.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	11

3.3 Modul Dashboard (ITM-DASH)	13

3.3.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	13

3.3.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	15

3.4 Modul Scan Makanan (ITM-SCAN)	17

3.4.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	17

3.4.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	20

3.5 Modul Riwayat Scan (ITM-RIW)	22

3.5.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	22

3.5.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	24

3.6 Modul Kadaluarsa (ITM-KAD)	26

3.6.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	26

3.6.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	28

3.7 Modul Inventory Dapur (ITM-INV)	30

3.7.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	30

3.7.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	33

3.8 Modul AI Assistant (ITM-AI)	36

3.8.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	36

3.8.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	38

3.9 Modul Settings (ITM-SET)	40

3.9.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)	40

3.9.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)	42

# 1. Identifikasi Dokumen & Pendahuluan

- Judul Proyek: NoFTe - No Food Waste Technology

- Versi Dokumen: 1.0

- Riwayat Perubahan:

  - v1.0 (23 Juni 2026) — Pembuatan draf awal dokumen pengujian oleh tim Quality Assurance.

- Latar Belakang Proyek: Dokumen Software Test Description (STD) ini merupakan rincian teknis yang diturunkan dari Software Test Plan (STP) NoFTe. Dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara spesifik setiap skenario uji (Test Case), data uji yang digunakan, langkah-langkah eksekusi (Test Steps), dan hasil yang diharapkan (Expected Result) dari seluruh modul backend sistem.

# 2. Persiapan & Lingkungan Uji

Bab ini mendefinisikan prasyarat teknis, konfigurasi perangkat, dan langkah-langkah persiapan (pra-pengujian) yang wajib dipenuhi oleh setiap penguji (Tester) sebelum mengeksekusi skenario uji.

## 2.1. Spesifikasi Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Pengujian fungsional modul backend NoFTe harus dieksekusi pada lingkungan lokal yang memenuhi standar spesifikasi minimum berikut:

| Kategori | Spesifikasi Detail |
| --- | --- |
| Perangkat Lunak (OS & Tools) | Windows 10/11 (Arsitektur x64), Swagger UI, Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge). |
| Lingkungan Pemrograman | Python v3.13.x, FastAPI v0.138+, Uvicorn. |
| Sistem Basis Data | PostgreSQL v16, pgAdmin 4. |
| Perangkat Keras (Minimum) | Prosesor Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8 GB (Rekomendasi: 16 GB), Penyimpanan kosong minimum 5 GB. |

## 2.2. Kriteria Kesiapan Pra-Pengujian (Pre-Test Preparation)

Sebelum mengeksekusi skenario pada Bab 3, penguji wajib memastikan bahwa seluruh kriteria awal (Entry Criteria) di bawah ini telah terpenuhi dan berstatus siap:

- Inisialisasi Repositori & Environment:

  - Kode sumber (source code) backend NoFTe telah berhasil ditarik (pull) dari repositori utama dan dijalankan secara lokal tanpa pesan error saat inisialisasi awal.

  - Pustaka (libraries) AI seperti TensorFlow telah terinstal dengan benar pada environment Python 3.13 milik penguji tanpa ada konflik versi.

- Konektivitas Basis Data:

  - Layanan PostgreSQL lokal telah diaktifkan.

  - Skema tabel relasional (seperti users dan scan_history) telah berhasil dibentuk (migrated).

  - Kredensial database pada berkas database.py telah disinkronkan dengan pengaturan pgAdmin milik penguji agar tidak memicu kegagalan autentikasi.

- Ketersediaan Komponen Eksternal:

  - Berkas model AI (cnn_food_classifier.keras dan weights YOLO) telah tersedia dan berada pada direktori yang tepat agar tidak memicu kegagalan integrasi saat fitur pemindaian diuji.

  - Server lokal pendukung (seperti layanan AI Assistant di localhost:3000 atau port terkait) sudah dalam kondisi aktif berjalan.

# 3. Skenario & Laporan Hasil Pengujian (Test Cases & Results)

Bagian ini memuat rancangan matriks skenario (Test Case) dan template lembar kerja eksekusi. Berdasarkan standar pengujian fungsional, dokumen STP ini hanya memuat spesifikasi skenario dan lembar uji kosong. Hasil eksekusi pengujian aktual (Actual Result, Status, dan Bug Classification) akan didokumentasikan dan dieksekusi di dalam berkas terpisah, yaitu Laporan Ringkasan Pengujian (Test Summary Report).

## 3.1 Modul Autentikasi (ITM-AUTH) - Fitur Registrasi (POST /auth/register)

### 3.1.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Nama Skenario Uji | Alur Utama (Basic Flow) | Alur Alternatif (Alternate Flow) | Kond. Email | Kond. Password | Kond. Nama | Hasil yang Diharapkan (Expected Output) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-REG-01 | Registrasi Sukses | Alur Utama Berjalan | Tidak Ada | V | V | V | Akun baru berhasil terbuat, HTTP 201 Created. |
| SC-REG-02 | Registrasi Duplikat | Alur Utama Berjalan | A1 (Email Terdaftar) | I | V | V | Ditolak oleh sistem, HTTP 400 Bad Request. |
| SC-REG-03 | Registrasi Email Cacat | Alur Utama Berjalan | A2 (Format Email Salah) | I | V | V | Validasi input gagal, HTTP 422 Unprocessable. |
| SC-REG-04 | Registrasi Data Bolong | Alur Utama Berjalan | A3 (Parameter Kosong) | V | I | V | Validasi input gagal, HTTP 422 Field Required. |

### 3.1.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Deskripsi Skenario Uji | Langkah Pengujian (Test Steps) | Tipe Input | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan (Failure Class) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-REG-01 | Menguji pendaftaran akun dengan data valid dan format sempurna. | 1. Buka endpoint /register. 2. Masukkan data valid pada skema. 3. Klik Execute. | Valid (V) | Sistem mengembalikan HTTP 201 Created. Data masuk ke PostgreSQL dan password terenkripsi (Hash). |  |  |  |
| TC-REG-02 | Menguji pendaftaran dengan email yang telah terdaftar sebelumnya. | 1. Buka endpoint /register. 2. Masukkan email tes1@tes.com (yang sudah terpakai). 3. Klik Execute. | Invalid (I) | Sistem menolak dengan HTTP 400 Bad Request dan pesan "Email sudah terdaftar." |  |  |  |
| TC-REG-03 | Menguji pendaftaran dengan format email cacat (tanpa domain / @). | 1. Buka endpoint /register. 2. Masukkan email tanpa simbol @. 3. Klik Execute. | Invalid (I) | Pydantic menolak request dengan HTTP 422 Unprocessable Entity akibat kesalahan format email. |  |  |  |
| TC-REG-04 | Menguji pendaftaran dengan mengosongkan parameter wajib (password). | 1. Buka endpoint /register. 2. Kosongkan nilai parameter password 3. Klik Execute. | Invalid (I) | Pydantic menolak request dengan HTTP 422 Unprocessable Entity (Field required). |  |  |  |

## 3.2 Modul Autentikasi (ITM-AUTH) - Fitur Login (POST /auth/login)

### 3.2.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Nama Skenario Uji | Alur Utama (Basic Flow) | Alur Alternatif (Alternate Flow) | Kond. Email | Kond. Password | Hasil yang Diharapkan (Expected Output) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-LOG-01 | Login Sukses | Alur Utama Berjalan | Tidak Ada | V (Cocok) | V (Cocok) | Token JWT terbit, HTTP 200 OK. |
| SC-LOG-02 | Login Salah Password | Alur Utama Berjalan | A4 (Password Keliru) | V (Cocok) | I (Salah) | Ditolak sistem, HTTP 401 Unauthorized. |
| SC-LOG-03 | Login Akun Tidak Dikenal | Alur Utama Berjalan | A5 (Email Tidak Ada) | I (Tidak Ada) | V (Bebas) | Ditolak sistem, HTTP 401 Unauthorized. |

### 3.2.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Deskripsi Skenario Uji | Langkah Pengujian (Test Steps) | Tipe Input | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan (Failure Class) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-LOG-01 | Menguji masuk sistem menggunakan kombinasi email dan password yang sah. | 1. Buka endpoint /login. 2. Masukkan kredensial yang valid. 3. Klik Execute. | Valid (V) | Sistem mengembalikan HTTP 200 OK beserta Access Token (JWT) dengan type bearer. |  |  |  |
| TC-LOG-02 | Menguji masuk sistem menggunakan email yang benar namun password salah. | 1. Buka endpoint /login. 2. Masukkan password yang salah. 3. Klik Execute. | Invalid (I) | Sistem menolak dengan HTTP 401 Unauthorized dengan pesan kredensial tidak valid. |  |  |  |
| TC-LOG-03 | Menguji masuk sistem menggunakan alamat email yang belum pernah diregistrasikan. | 1. Buka endpoint /login. 2. Masukkan email acak yang tidak ada di database. 3. Klik Execute. | Invalid (I) | Sistem menolak dengan HTTP 401 Unauthorized demi keamanan untuk mencegah enumeration. |  |  |  |

## 3.3 Modul Dashboard (ITM-DASH)

### 3.3.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DASH-01 | Verifikasi seluruh kartu metrik & chart tampil saat halaman dibuka | EP (valid) | User sudah login, memiliki data scan | N/A | 4 kartu metrik, Kitchen Score, dan chart Aktivitas Scan tampil tanpa error |
| TC-DASH-02 | Total Scan pada Dashboard sesuai jumlah baris di Riwayat Scan | EP (valid) | Ada N data di Riwayat Scan | N = jumlah riwayat | Nilai Total Scan = N |
| TC-DASH-03 | Makanan Aman menghitung item dengan status 'Segar' dengan benar | EP (valid) | Ada item status Segar & Tidak Segar | Campuran status hasil scan | Nilai sesuai jumlah status Segar |
| TC-DASH-04 | Boundary 'Akan Kadaluarsa' pada ambang <= 3 hari | BVA | Item dengan sisa hari 2, 3, dan 4 | 2, 3, dan 4 hari | 2 & 3 hari terhitung, 4 hari tidak terhitung |
| TC-DASH-05 | Food Waste Saved menampilkan satuan Kg dengan format angka benar | EP (valid) | Ada data food waste bulan ini | Data numerik desimal | Format 'X.X Kg' tampil benar, tanpa NaN |
| TC-DASH-06 | Boundary Kitchen Score pada nilai 0 dan 100 | BVA | Skor dapat diset 0 dan 100 | 0 dan 100 | Progress bar & label /100 tampil proporsional |
| TC-DASH-07 | Chart Aktivitas Scan menampilkan 7 hari sesuai data aktual | EP (valid) | Ada aktivitas scan selama seminggu | Data scan harian | Titik grafik sesuai jumlah scan per hari |
| TC-DASH-08 | Dashboard pada akun baru tanpa data (empty state) | Error Guessing | User baru, belum pernah scan | 0 data | Semua metrik menampilkan 0 tanpa error |

### 3.3.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DASH-01 | Buka menu Dashboard | 4 kartu metrik, Kitchen Score, dan chart tampil tanpa error |  |  |  |
| TC-DASH-02 | Bandingkan angka Total Scan dengan jumlah baris Riwayat | Nilai Total Scan = N |  |  |  |
| TC-DASH-03 | Bandingkan angka Makanan Aman dengan data status Segar | Nilai sesuai jumlah status Segar |  |  |  |
| TC-DASH-04 | Tambah item dgn sisa 2 hari, 3 hari, 4 hari lalu cek counter | 2 & 3 hari terhitung, 4 hari tidak terhitung |  |  |  |
| TC-DASH-05 | Lihat kartu Food Waste Saved | Format 'X.X Kg' tampil benar, tanpa NaN |  |  |  |
| TC-DASH-06 | Set skor ke 0 lalu ke 100, cek progress bar | Progress bar & label /100 tampil proporsional |  |  |  |
| TC-DASH-07 | Bandingkan titik chart dengan data harian | Titik grafik sesuai jumlah scan per hari |  |  |  |
| TC-DASH-08 | Login akun baru, buka Dashboard | Semua metrik menampilkan 0 tanpa error |  |  |  |

## 3.4 Modul Scan Makanan (ITM-SCAN)

### 3.4.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SCAN-01 | Upload gambar dengan format didukung (jpg/png) lalu Scan AI | EP (valid) | Berada di halaman Scan Makanan | file.jpg valid < limit ukuran | Preview gambar tampil, hasil scan (nama, status, confidence) muncul di Hasil Scan |
| TC-SCAN-02 | Upload file dengan format tidak didukung (pdf/txt) | EP (invalid) | Berada di halaman Scan Makanan | file.pdf | Sistem menolak dengan pesan error (HTTP 400/422), tidak crash |
| TC-SCAN-03 | Upload gambar dengan ukuran melebihi batas maksimum | BVA | Berada di halaman Scan Makanan | file besar (>10MB) | Pesan error ukuran file, upload ditolak dengan rapi |
| TC-SCAN-04 | Klik 'Scan AI' tanpa memilih gambar terlebih dahulu | Error Guessing | Belum upload gambar apapun | - | Sistem menampilkan peringatan 'pilih gambar dahulu', tidak crash |
| TC-SCAN-05 | Klik 'Pilih Gambar' lalu batalkan dialog pemilihan file | State Transition | Berada di halaman Scan Makanan | - | State kembali ke 'Pilih gambar makanan', tidak ada crash |
| TC-SCAN-06 | Scan AI sukses menampilkan hasil lengkap | EP (valid) | Gambar makanan segar valid sudah diupload | Gambar apel segar | Hasil scan tampil: nama makanan, status Segar, confidence % |
| TC-SCAN-07 | Scan AI saat server backend tidak merespon (down/500) | Error Guessing | Server AI dimatikan/simulasi down | Gambar valid | Pesan error 'gagal terhubung ke server' tanpa HTTP 500 crash ke user |
| TC-SCAN-08 | Scan gambar makanan yang tampak tidak segar/busuk | Decision Table | Gambar makanan busuk tersedia | Gambar makanan busuk | Status hasil scan menunjukkan 'Tidak Segar' dengan confidence sesuai |
| TC-SCAN-09 | Melakukan beberapa kali scan berturut-turut tersimpan ke Riwayat | Integration | Sudah 1x scan sebelumnya | 3 gambar berbeda | Setiap hasil scan baru tercatat di Riwayat Scan sesuai urutan waktu |
| TC-SCAN-10 | Confidence yang ditampilkan berada pada rentang 0-100% | BVA | Hasil scan tersedia | Beberapa hasil scan | Nilai confidence selalu antara 0% - 100%, tidak negatif / >100% |

### 3.4.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SCAN-01 | Klik Pilih Gambar > pilih file .jpg > klik Scan AI | Preview gambar tampil, hasil scan muncul di panel |  |  |  |
| TC-SCAN-02 | Klik Pilih Gambar > pilih file .pdf | Sistem menolak dengan pesan error validasi tipe file |  |  |  |
| TC-SCAN-03 | Upload file berukuran di atas limit | Pesan error batas ukuran file ditampilkan |  |  |  |
| TC-SCAN-04 | Klik langsung tombol Scan AI | Sistem menampilkan peringatan wajib pilih gambar |  |  |  |
| TC-SCAN-05 | Klik Pilih Gambar > tutup dialog tanpa pilih | Layar tetap di status idle 'Pilih gambar makanan' |  |  |  |
| TC-SCAN-06 | Klik Scan AI, tunggu proses hingga selesai | Data JSON dikembalikan dan UI dirender sempurna |  |  |  |
| TC-SCAN-07 | Klik Scan AI (saat server mati) | Menampilkan fallback error message, bukan halaman mati |  |  |  |
| TC-SCAN-08 | Upload & scan gambar makanan busuk | Menampilkan status UI warna merah/peringatan |  |  |  |
| TC-SCAN-09 | Ulangi scan 3x dengan gambar berbeda | 3 entri baru masuk ke PostgreSQL / database riwayat |  |  |  |
| TC-SCAN-10 | Cek nilai parameter confidence di respons API | Nilai desimal persentase tidak di luar batas (out of bounds) |  |  |  |

## 3.5 Modul Riwayat Scan (ITM-RIW)

### 3.5.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RIW-01 | Tampilkan seluruh riwayat scan tanpa filter pencarian | EP (valid) | Ada beberapa data riwayat | - | Semua baris riwayat (Tanggal, Makanan, Status, Confidence) tampil |
| TC-RIW-02 | Cari riwayat dengan kata kunci yang valid dan ada datanya | EP (valid) | Data 'Apple' ada di riwayat | 'Apple' | Hanya baris dengan nama makanan Apple yang tampil |
| TC-RIW-03 | Cari riwayat dengan kata kunci yang tidak ada datanya | EP (invalid) | Kata kunci tidak match data apapun | 'Durian' | Tabel kosong / pesan 'tidak ditemukan', tidak error |
| TC-RIW-04 | Kolom pencarian dikosongkan setelah sebelumnya diisi | Boundary | Sudah mengisi kata kunci sebelumnya | string kosong | Tabel kembali menampilkan seluruh data riwayat |
| TC-RIW-05 | Cari dengan karakter khusus/simbol pada kolom pencarian | Security | Berada di halaman Riwayat | '%', "' OR 1=1" | Tidak terjadi crash maupun injeksi skrip, hasil pencarian kosong |
| TC-RIW-06 | Data riwayat terurut dari tanggal terbaru ke terlama | EP (valid) | Minimal 3 data dengan tanggal berbeda | 3+ data riwayat | Baris teratas memiliki stempel waktu (timestamp) paling baru |
| TC-RIW-07 | Nilai confidence pada tabel sesuai dengan hasil scan aktual | EP (valid) | Data hasil scan tersedia | Data scan aktual | Nilai confidence pada tabel persis sama dengan nilai scan sebelumnya |
| TC-RIW-08 | Tampilan Riwayat Scan pada akun baru tanpa data | Error Guessing | User baru, belum pernah scan | 0 data | Tabel kosong dengan pesan "empty state" yang sesuai |

### 3.5.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RIW-01 | Buka menu Riwayat, kosongkan kolom cari | Seluruh riwayat dari database berhasil dimuat (HTTP 200) |  |  |  |
| TC-RIW-02 | Ketik 'Apple' di kolom Cari makanan | Filter API berfungsi, hanya baris Apple yang muncul |  |  |  |
| TC-RIW-03 | Ketik 'Durian' pada kolom cari | Sistem mengembalikan array kosong secara halus |  |  |  |
| TC-RIW-04 | Hapus semua teks di kolom cari | Permintaan API direset, mengambil ulang seluruh data |  |  |  |
| TC-RIW-05 | Ketik simbol seperti % atau <script> | Validasi sistem memblokir input jahat (Sanitization) |  |  |  |
| TC-RIW-06 | Amati urutan baris tabel riwayat | PostgreSQL mengurutkan menggunakan klausa ORDER BY DESC |  |  |  |
| TC-RIW-07 | Bandingkan kolom nilai dengan hasil scan | Parameter akurasi dirender sinkron dengan hasil AI |  |  |  |
| TC-RIW-08 | Buka menu Riwayat dengan akun bodong | Komponen UI "No History" muncul dengan benar |  |  |  |

## 3.6 Modul Kadaluarsa (ITM-KAD)

### 3.6.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-KAD-01 | Item dengan sisa masa simpan <= 3 hari tampil status peringatan | BVA | Item dengan sisa 3 hari tersedia | Sisa 3 hari | Ikon warning oranye & style card berbeda dari item aman |
| TC-KAD-02 | Item dengan sisa masa simpan > 3 hari tampil status aman | BVA | Item dengan sisa 4 hari tersedia | Sisa 4 hari | Ikon centang hijau, tidak ada peringatan |
| TC-KAD-03 | Uji tepat pada titik batas hari ke-3 vs hari ke-4 | BVA | 2 item dgn sisa 3 & 4 hari | 3 hari & 4 hari | Hanya item 3 hari yang berstatus warning |
| TC-KAD-04 | Item yang sudah lewat tanggal kadaluarsa (0 atau minus hari) | Error Guessing | Item dengan tanggal kadaluarsa di masa lalu | Tanggal lampau | Status khusus 'sudah kadaluarsa' tampil jelas, tidak minus hari yang membingungkan |
| TC-KAD-05 | Urutan tampilan kartu berdasarkan sisa hari paling sedikit dahulu | EP (valid) | Beberapa item sisa hari berbeda | Item sisa 5, 12, 13, 21 hari | Urutan tampil dari sisa hari tersedikit ke terbanyak |
| TC-KAD-06 | Format tanggal kadaluarsa ditampilkan dengan benar (hari, tanggal, bulan, tahun) | EP (valid) | Item dengan tanggal kadaluarsa diketahui | Data tanggal input | Format 'Sab, 11 Jul 2026' konsisten dan akurat |
| TC-KAD-07 | Item yang dihapus dari Inventory tidak lagi muncul di Kadaluarsa | Integration | Item ada di Inventory & Kadaluarsa | Item terhapus | Item tidak lagi tampil di daftar Kadaluarsa |
| TC-KAD-08 | Tampilan saat tidak ada item mendekati kadaluarsa | Error Guessing | Semua item memiliki sisa hari banyak | 0 item kritis | Halaman menampilkan state kosong yang wajar, tidak error |

### 3.6.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-KAD-01 | Buka menu Kadaluarsa, cek item tersebut | Ikon warning oranye & style card berbeda dari item aman |  |  |  |
| TC-KAD-02 | Buka menu Kadaluarsa, cek item tersebut | Ikon centang hijau, tidak ada peringatan |  |  |  |
| TC-KAD-03 | Bandingkan tampilan kedua item | Hanya item 3 hari yang berstatus warning |  |  |  |
| TC-KAD-04 | Tambahkan item lewat tanggal, buka menu Kadaluarsa | Status khusus 'sudah kadaluarsa' tampil jelas |  |  |  |
| TC-KAD-05 | Amati urutan card pada halaman Kadaluarsa | Urutan tampil dari sisa hari tersedikit ke terbanyak |  |  |  |
| TC-KAD-06 | Bandingkan tanggal pada card dengan data input | Format 'Sab, 11 Jul 2026' konsisten dan akurat |  |  |  |
| TC-KAD-07 | Hapus item di menu Inventory, cek menu Kadaluarsa | Item tidak lagi tampil di daftar Kadaluarsa |  |  |  |
| TC-KAD-08 | Buka menu Kadaluarsa tanpa item warning | Halaman menampilkan state kosong yang wajar |  |  |  |

## 3.7 Modul Inventory Dapur (ITM-INV)

### 3.7.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INV-01 | Tambah barang dengan semua field valid dan lengkap | EP (valid) | Berada di halaman Inventory | Nama='Tomat', Jumlah='5', Satuan='Kg', Tanggal valid | Barang baru muncul sebagai card baru dengan data sesuai |
| TC-INV-02 | Tambah barang dengan Nama barang dikosongkan | EP (invalid) | Field lain terisi valid | Nama='' | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |
| TC-INV-03 | Tambah barang dengan Jumlah dikosongkan | EP (invalid) | Field lain terisi valid | Jumlah='' | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |
| TC-INV-04 | Tambah barang dengan Jumlah berisi teks non-numerik | EP (invalid) | Field lain terisi valid | Jumlah='abc' | Validasi menolak input, tidak tersimpan sebagai data korup |
| TC-INV-05 | Tambah barang dengan Jumlah bernilai 0 atau negatif | BVA | Field lain terisi valid | Jumlah=0 / Jumlah=-1 | Sistem menolak atau memberi peringatan, tidak menyimpan nilai tidak logis |
| TC-INV-06 | Tambah barang dengan Satuan dikosongkan | EP (invalid) | Field lain terisi valid | Satuan='' | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |
| TC-INV-07 | Tambah barang dengan tanggal kadaluarsa di masa lalu | BVA | Field lain terisi valid | Tanggal lampau | Sistem memberi peringatan tanggal tidak valid |
| TC-INV-08 | Tambah barang dengan nama yang sudah ada (duplikat) | Decision Table | Barang 'Apple' sudah ada | Nama='Apple' (duplikat) | Sistem menggabungkan jumlah/membuat entri baru secara konsisten |
| TC-INV-09 | Hapus barang menggunakan tombol Hapus | State Transition | Minimal 1 barang tersedia | Item existing | Card barang tersebut hilang dari daftar Inventory |
| TC-INV-10 | Card menampilkan Jumlah & Satuan dengan format yang konsisten dan terbaca | Error Guessing | Barang dengan Jumlah & Satuan tersimpan | Data Jumlah + Satuan | Format tampil jelas contoh '1 Buah' bukan gabungan angka membingungkan seperti '1 12' |
| TC-INV-11 | Hitung mundur 'X hari' pada card update otomatis mengikuti tanggal sistem | EP (valid) | Barang dengan tanggal kadaluarsa diketahui | Tanggal sistem berjalan | Nilai 'X hari' = selisih tanggal kadaluarsa - tanggal hari ini, akurat |
| TC-INV-12 | Tambah barang dengan nama memuat karakter spesial/panjang berlebihan | Security | Berada di halaman Inventory | <script>, string 300 karakter | Tidak menyebabkan crash atau kerusakan data |

### 3.7.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INV-01 | Isi Nama, Jumlah, Satuan, Tanggal lalu klik Tambah Barang | Barang baru muncul sebagai card baru dengan data sesuai |  |  |  |
| TC-INV-02 | Kosongkan Nama barang, klik Tambah Barang | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |  |  |  |
| TC-INV-03 | Kosongkan Jumlah, klik Tambah Barang | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |  |  |  |
| TC-INV-04 | Isi Jumlah dengan 'abc' | Validasi menolak input, tidak tersimpan sebagai data korup |  |  |  |
| TC-INV-05 | Isi Jumlah dengan 0 dan -1 secara terpisah | Sistem menolak atau memberi peringatan |  |  |  |
| TC-INV-06 | Kosongkan Satuan, klik Tambah Barang | Validasi muncul, barang tidak tersimpan |  |  |  |
| TC-INV-07 | Pilih tanggal kadaluarsa sebelum hari ini | Sistem memberi peringatan tanggal tidak valid |  |  |  |
| TC-INV-08 | Tambahkan lagi barang bernama 'Apple' | Sistem menggabungkan jumlah/membuat entri baru secara konsisten |  |  |  |
| TC-INV-09 | Klik tombol Hapus pada salah satu card | Card barang tersebut hilang dari daftar Inventory |  |  |  |
| TC-INV-10 | Amati teks pada card, misal '1 12' atau '2 1kg' | Format tampil jelas contoh '1 Buah' bukan gabungan |  |  |  |
| TC-INV-11 | Cek nilai hari tersisa dibanding tanggal hari ini | Nilai 'X hari' = selisih tanggal kadaluarsa - tanggal hari ini |  |  |  |
| TC-INV-12 | Isi Nama barang dengan simbol atau string sangat panjang | Tidak menyebabkan crash atau kerusakan data |  |  |  |

## 3.8 Modul AI Assistant (ITM-AI)

### 3.8.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AI-01 | Kirim pertanyaan yang relevan (resep/makanan) dan terima jawaban sesuai | EP (valid) | Server AI Assistant aktif | 'resep bakmie jawa' | Chatbot memberi jawaban relevan tentang resep |
| TC-AI-02 | Kirim pertanyaan di luar topik makanan | Decision Table | Server AI Assistant aktif | 'foto aktor' | Chatbot merespon sopan, mengarahkan ke topik yang didukung |
| TC-AI-03 | Klik Kirim dengan kolom chat kosong | Boundary | Kolom chat belum diisi | string kosong | Tombol tidak mengirim pesan kosong / muncul validasi ringan |
| TC-AI-04 | Kirim pesan saat server backend tidak berjalan (localhost:3000 mati) | Error Guessing | Server backend dimatikan | Server down | Pesan error 'Gagal terhubung ke server' tampil, UI tidak crash |
| TC-AI-05 | Kirim input dengan teks yang sangat panjang | BVA | Server AI Assistant aktif | String sangat panjang | Sistem tetap merespon atau memberi batas wajar, tidak crash |
| TC-AI-06 | Kirim input yang mengandung tag HTML/script | Security | Server AI Assistant aktif | Payload XSS | Input diperlakukan sebagai teks biasa, tidak dieksekusi |
| TC-AI-07 | Riwayat percakapan tetap dapat di-scroll dan terbaca | EP (valid) | Sudah ada beberapa percakapan | Riwayat chat panjang | Seluruh histori chat dapat diakses tanpa terpotong |
| TC-AI-08 | Format jawaban chatbot (bullet list, bold) tampil rapi | EP (valid) | Jawaban chatbot memuat markdown | Pertanyaan resep | Bullet point dan teks tebal tampil terformat, bukan simbol mentah |
| TC-AI-09 | Kirim beberapa pesan secara berurutan cepat (rapid click Kirim) | Stress Testing | Server AI Assistant aktif | 3-5 pesan cepat | Semua pesan terproses berurutan tanpa duplikasi atau crash |
| TC-AI-10 | Chat kembali berfungsi normal setelah server yang sempat down aktif kembali | Recoverable | Server sempat down lalu dinyalakan lagi | Pesan baru | Chatbot merespon normal, sesi tidak perlu direset ulang |

### 3.8.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AI-01 | Ketik 'resep bakmie jawa' pada kolom chat, klik Kirim | Chatbot memberi jawaban relevan tentang resep |  |  |  |
| TC-AI-02 | Ketik pertanyaan di luar topik, klik Kirim | Chatbot tetap merespon secara sopan tanpa crash |  |  |  |
| TC-AI-03 | Klik tombol Kirim tanpa mengetik apapun | Tombol tidak mengirim pesan kosong |  |  |  |
| TC-AI-04 | Ketik pertanyaan apapun, klik Kirim | Pesan error 'Gagal terhubung ke server' tampil |  |  |  |
| TC-AI-05 | Ketik/paste teks > 1000 karakter, klik Kirim | Sistem tetap merespon atau memberi batas wajar |  |  |  |
| TC-AI-06 | Ketik <script>alert(1)</script>, klik Kirim | Input diperlakukan sebagai teks biasa, tidak dieksekusi |  |  |  |
| TC-AI-07 | Scroll ke atas & bawah pada jendela chat | Seluruh histori chat dapat diakses tanpa terpotong |  |  |  |
| TC-AI-08 | Kirim pertanyaan yang menghasilkan jawaban berformat list | Bullet point dan teks tebal tampil terformat |  |  |  |
| TC-AI-09 | Klik Kirim beberapa kali berturut-turut dalam waktu singkat | Semua pesan terproses berurutan tanpa duplikasi |  |  |  |
| TC-AI-10 | Kirim ulang pesan setelah server online | Chatbot merespon normal, sesi tidak perlu direset |  |  |  |

## 3.9 Modul Settings (ITM-SET)

### 3.9.1. Lembar Kerja Skenario (Scenario Work Matrix)

| ID Skenario | Skenario Uji | Teknik Desain | Prekondisi (Precondition) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SET-01 | Data profil (nama & email) ditampilkan dengan benar | EP (valid) | User sudah login | Data akun user | Nama & email sesuai akun yang login |
| TC-SET-02 | Ubah Language dari English ke Bahasa Indonesia | State Transition | Bahasa aktif = English | Pilihan 'Indonesia' | Seluruh teks aplikasi berubah ke Bahasa Indonesia |
| TC-SET-03 | Ubah Theme dari Dark ke Light | State Transition | Theme aktif = Dark | Pilihan 'Light' | Tampilan berubah ke tema terang, pilihan tersimpan |
| TC-SET-04 | Nonaktifkan toggle Notifications dari ON ke OFF | EP (valid) | Notifications ON | Toggle ON -> OFF | Toggle berpindah ke OFF dan status tersimpan |
| TC-SET-05 | Aktifkan kembali toggle Notifications dari OFF ke ON | EP (valid) | Notifications OFF | Toggle OFF -> ON | Toggle berpindah ke ON dan status tersimpan |
| TC-SET-06 | Navigasi ke halaman About | EP (valid) | Berada di menu Settings | - | Halaman/informasi About tampil sesuai |
| TC-SET-07 | Navigasi ke halaman Help & Feedback | EP (valid) | Berada di menu Settings | - | Halaman Help & Feedback terbuka |
| TC-SET-08 | Navigasi ke halaman Invite Friends | EP (valid) | Berada di menu Settings | - | Halaman/fitur Invite Friends terbuka |
| TC-SET-09 | Navigasi ke halaman Rate Us | EP (valid) | Berada di menu Settings | - | Halaman/fitur Rate Us terbuka |
| TC-SET-10 | Log Out meminta konfirmasi dan berhasil mengeluarkan user | State Transition | User sedang login | Konfirmasi Ya/Tidak | User keluar sesi dan diarahkan ke halaman login |

### 3.9.2. Tabel Laporan Hasil Eksekusi Uji (Test Execution Report)

| ID Test | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Hasil Aktual (Actual Result) | Kelas Kegagalan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-SET-01 | Buka menu Settings | Nama & email sesuai akun yang login |  |  |  |
| TC-SET-02 | Klik menu Language, pilih Indonesia | Seluruh teks aplikasi berubah ke Bahasa Indonesia |  |  |  |
| TC-SET-03 | Klik menu Theme, pilih Light | Tampilan berubah ke tema terang, pilihan tersimpan |  |  |  |
| TC-SET-04 | Klik toggle Notifications | Toggle berpindah ke OFF dan status tersimpan |  |  |  |
| TC-SET-05 | Klik toggle Notifications | Toggle berpindah ke ON dan status tersimpan |  |  |  |
| TC-SET-06 | Klik baris About | Halaman/informasi About tampil sesuai |  |  |  |
| TC-SET-07 | Klik baris Help & Feedback | Halaman Help & Feedback terbuka |  |  |  |
| TC-SET-08 | Klik baris Invite Friends | Halaman/fitur Invite Friends terbuka |  |  |  |
| TC-SET-09 | Klik baris Rate Us | Halaman/fitur Rate Us terbuka |  |  |  |
| TC-SET-10 | Klik Log Out, konfirmasi pilihan | User keluar sesi dan diarahkan ke halaman login |  |  |  |