# STP

NoFTe: No Food Waste Technology

# Dokumen Perencanaan Pengujian Perangkat Lunak (Software Test Plan - STP)

Berdasarkan Standar ISO/IEC/IEEE 29119-3

Disusun Oleh

Chesta, Rifat, Kresna, Hafizh, Risqi

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1. Identifikasi Dokumen & Pendahuluan	3

2. Ruang Lingkup (Scope)	3

2.1. In-Scope (Fitur yang Diuji):	3

2.2. Out-of-Scope (Fitur yang Tidak Diuji):	3

3. Strategi Pengujian (Test Strategy)	4

3.1. Tingkat Pengujian:	4

3.2. Jenis Pengujian:	4

3.3. Metode Pengujian:	4

3.4. Pendekatan Perancangan Skenario (Test Case Generation):	4

4. Kriteria Kelulusan & Penghentian	5

4.1. Entry Criteria (Syarat Dimulai):	5

4.2. Exit Criteria (Syarat Selesai):	5

4.3. Suspension & Resumption (Penghentian Sementara & Lanjutan):	5

5. Lingkungan Pengujian (Test Environment)	6

6. Kebutuhan Sumber Daya (Resources & Roles)	7

7. Jadwal & Estimasi (Schedule & Milestones)	8

8. Manajemen Risiko (Risks & Contingencies)	9

# 1. Identifikasi Dokumen & Pendahuluan

- Judul Proyek: NoFTe - No Food Waste Technology

- Versi Dokumen: 1.0

- Riwayat Perubahan:

  - v1.0 (23 Juni 2026) — Pembuatan draf awal dokumen pengujian oleh tim Quality Assurance.

- Latar Belakang Proyek: Aplikasi NoFTe (No Food Waste Technology) dikembangkan sebagai solusi cerdas berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengurangi limbah makanan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sistem inti (Backend), yang meliputi API (berbasis FastAPI), integrasi basis data (PostgreSQL), serta modul pemrosesan citra AI (YOLO dan CNN), berjalan secara stabil, aman, dan akurat sebelum diintegrasikan dengan aplikasi seluler pengguna.

# 2. Ruang Lingkup (Scope)

Bagian ini mendefinisikan batasan pengujian untuk fase prototipe saat ini:

## 2.1. In-Scope (Fitur yang Diuji):

  - Modul Autentikasi: Registrasi pengguna baru, enkripsi kata sandi (Hashing), dan login berbasis token (JWT).

  - Modul Scan Makanan: Unggah file gambar, penerimaan payload, dan penanganan error pada algoritma prediksi (CNN & YOLO).

  - Modul Nutrisi: Ekstraksi data gizi statis dari arsip Excel/XML.

  - Modul Basis Data: Operasi penyimpanan, pembacaan, dan relasi data pada tabel users dan scan_history.

## 2.2. Out-of-Scope (Fitur yang Tidak Diuji):

  - Pengujian antarmuka pengguna (UI/UX) pada frontend Flutter di perangkat fisik Android/iOS.

  - Pengujian beban ekstrem (Stress Testing) untuk melayani lebih dari 10.000 request secara bersamaan.

  - Pengujian untuk mengecek parameter non-fungsional perangkat lunak seperti kinerja (Performance Testing), skalabilitas (Scalability), pengujian beban/stres (Load/Stress Testing), dan uji kegunaan (Usability Testing) tidak akan dieksekusi pada fase prototipe ini. Fokus pengujian murni pada Functional Testing, yaitu memvalidasi perilaku kesesuaian fungsionalitas sistem (apa yang produk lakukan), bukan mengevaluasi kinerjanya (bagaimana produk tersebut bekerja secara performa).

# 3. Strategi Pengujian (Test Strategy)

Pengujian akan dieksekusi dengan pendekatan terstruktur untuk memastikan semua komponen backend beroperasi sesuai spesifikasi:

## 3.1. Tingkat Pengujian:

  - Unit Testing: Menguji setiap endpoint API (seperti /register atau /login) secara terisolasi.

  - Integration Testing: Menguji komunikasi antar modul, misalnya alur registrasi berlanjut ke penyimpanan PostgreSQL.

## 3.2. Jenis Pengujian:

  - Functional Testing: Memastikan validasi input (seperti penolakan format email yang salah) dan output (kode respons HTTP) sesuai dengan logika bisnis.

  - Security Testing: Memastikan password tersimpan dalam bentuk hash dan endpoint rahasia terlindungi oleh otorisasi.

  - Fallback Testing: Menguji ketahanan sistem saat file model AI sengaja dihilangkan (memicu penanganan error).

  - Structural Testing (White-Box Testing): Pengujian struktural dilakukan secara internal oleh pengembang (Developer) dengan memanfaatkan pengetahuan kode sumber (source code) untuk mengidentifikasi skenario tambahan di luar antarmuka. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap alur logika (statement program), khususnya pada modul kalkulasi matematis AI (YOLO & CNN), telah dieksekusi setidaknya satu kali (Independent paths).

## 3.3. Metode Pengujian:

  - Manual Testing: Menggunakan antarmuka Swagger UI (/docs) dan Web Prototype lokal untuk mengirim request API dan memverifikasi responsnya.

## 3.4. Pendekatan Perancangan Skenario (Test Case Generation):

Penyusunan skenario pengujian didasarkan pada diagram Use Case sistem NoFTe menggunakan proses tiga langkah terstruktur berikut:

- Menghasilkan sekumpulan skenario Use Case lengkap yang mengkombinasikan Basic Flow (alur normal ketika sistem berjalan sempurna) dan Alternate Flow (alur alternatif saat terjadi kondisi khusus/kendala).

- Mengidentifikasi minimal satu Test Case untuk setiap skenario beserta kondisi pemicunya.

- Mengidentifikasi dan mengkategorikan nilai input data (data values) menggunakan pendekatan matriks data Valid (V) dan Invalid (I).

# 4. Kriteria Kelulusan & Penghentian

## 4.1. Entry Criteria (Syarat Dimulai):

  - Kode sumber backend telah berhasil dijalankan secara lokal tanpa pesan error saat inisialisasi.

  - Lingkungan basis data PostgreSQL telah aktif dan tabel relasional telah terbentuk.

## 4.2. Exit Criteria (Syarat Selesai):

  - 100% test case wajib telah dieksekusi.

  - Tidak ditemukan bug dengan tingkat keparahan Critical (kritis) atau High (tinggi).

  - Sistem berhasil menangani input yang tidak valid dengan merespons kode HTTP 400/422 (bukan mengalami crash).

## 4.3. Suspension & Resumption (Penghentian Sementara & Lanjutan):

  - Suspension: Pengujian akan dihentikan sementara apabila sistem mengalami crash total (HTTP 500 Internal Server Error) yang menghalangi pengujian fitur lainnya.

  - Resumption: Pengujian dilanjutkan kembali setelah tim pengembang (Developer) merilis perbaikan ( patch) untuk kendala pemblokir (blocker) tersebut.

4.4. Klasifikasi Kegagalan (Failure Class):

Apabila ditemukan anomali atau keluaran (output) yang salah ketika skenario dijalankan, temuan (bug) tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori Failure Class berikut untuk menentukan tindakan perbaikan selanjutnya:

| Klasifikasi Kegagalan | Deskripsi Karakteristik |
| --- | --- |
| Transient | Kegagalan hanya muncul saat diberikan input tertentu yang spesifik. |
| Permanent | Kegagalan terus muncul untuk semua kondisi dan semua input data. |
| Recoverable | Sistem (backend) mengalami kegagalan, tetapi mampu memulihkannya secara otomatis (error handling). |
| Unrecoverable | Sistem tidak dapat memulihkannya secara otomatis sehingga membutuhkan intervensi teknis. |
| Non-corrupting | Kegagalan tidak merusak integritas basis data pengguna maupun riwayat scan. |
| Corrupting | Kegagalan fatal yang menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau anomali pada sistem data PostgreSQL. |

# 5. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Lingkungan perangkat keras dan lunak yang digunakan selama pengujian ini harus memenuhi spesifikasi minimum berikut:

| Kategori | Spesifikasi Detail |
| --- | --- |
| Perangkat Lunak (OS & Tools) | Windows 10/11 (Arsitektur x64), Swagger UI, Web Browser (Chrome/Edge) |
| Lingkungan Pemrograman | Python v3.13.x, FastAPI v0.138+, Uvicorn |
| Sistem Basis Data | PostgreSQL v16, pgAdmin 4 |
| Perangkat Keras (Minimum) | Prosesor Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8 GB (Rekomendasi: 16 GB), Penyimpanan kosong 5 GB |

# 6. Kebutuhan Sumber Daya (Resources & Roles)

Untuk menghindari Developer Bias (Bias Pengembang) dan memperluas cakupan pengujian, tim menerapkan metode Cross-Testing (Pengujian Silang). Setiap pengembang diwajibkan mengeksekusi skenario uji (Test Cases) pada modul yang bukan merupakan hasil pengembangan utamanya. Pembagian peran pengujian didistribusikan sebagai berikut:

| Nama Personel | Peran Utama (Role) | Tanggung Jawab Cross-Testing (Pengujian Silang) |
| --- | --- | --- |
| Risqi | QA Engineer / Test Lead | Manajer Eksekusi: Merancang seluruh dokumen test case, mendistribusikan tugas cross-testing ke anggota tim, serta memvalidasi dan mengompilasi laporan cacat (bug report). |
| Rifat | Lead Backend Engineer | Fokus Uji Silang: Mengeksekusi pengujian pada antarmuka pengguna (Mobile UI Flutter) dan hasil inferensi AI, sekaligus memantau kestabilan log server selama tim melakukan pengujian. |
| Kresna | AI/ML Engineer | Fokus Uji Silang: Mengeksekusi pengujian Black-Box pada Modul Autentikasi dan Database Backend (via Swagger UI) menggunakan input-input anomali (Invalid Data). |
| Hafizh | Mobile Developer | Fokus Uji Silang: Mengeksekusi pengujian integritas pada Model AI (YOLO/CNN) dan API Backend, dengan cara mengirimkan beban atau format gambar acak untuk menguji error handling. |
| Chesta | Product Owner | Fokus Uji Menyeluruh: Bertindak sebagai pengguna akhir (End-User) untuk melakukan User Acceptance Testing (UAT) di semua modul, dan memberikan approval (persetujuan) kelulusan fitur. |

# 7. Jadwal & Estimasi (Schedule & Milestones)

Waktu pengerjaan dialokasikan berdasarkan estimasi siklus pengujian perangkat lunak standar:

| Tahapan Pengujian | Target Tanggal | Durasi Estimasi | Status Aktivitas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan (STP) & Konfigurasi Basis Data pgAdmin | 23 - 25 Juni 2026 | 3 Hari | Selesai |
| Fase 2: Analisis Matriks Skenario & Eksekusi Pengujian Modul Autentikasi (ITM-AUTH) | 26 - 28 Juni 2026 | 3 Hari | Selesai |
| Fase 3: Eksekusi Pengujian Integrasi Scan AI & Database Riwayat (ITM-SCAN) | 29 Juni 2026 | 1 Hari | Selesai |
| Fase 4: Penyusunan Final Dokumen STP & Penyerahan Laporan Hasil Uji (Test Report) | 07 Juli 2026 | 1 Hari | Siap Diserahkan |

# 8. Manajemen Risiko (Risks & Contingencies)

Berikut adalah analisis potensi risiko yang dapat menghambat kelancaran pengujian beserta langkah mitigasinya:

| Identifikasi Risiko | Tingkat Dampak | Rencana Mitigasi (Pencegahan/Solusi) |
| --- | --- | --- |
| Konflik Versi Pustaka AI Gagal menjalankan modul TensorFlow akibat masalah pada environment sistem lokal. | Tinggi (High) | Memaksa eksekusi perintah instalasi dan running menggunakan segmen direktori penuh yang mengarah ke biner Python 3.13 (py -3.13) di terminal agar tidak bentrok dengan versi pustaka lain. |
| Autentikasi Basis Data Gagal Terjadi Fatal Error karena kesalahan konfigurasi koneksi ke PostgreSQL lokal saat pengujian integrasi. | Tinggi (High) | Melakukan sinkronisasi ulang kredensial (username dan password) pada berkas konfigurasi database.py agar selaras dengan pengaturan akun pgAdmin milik Tester sebelum pengujian dimulai. |
| Absennya File Model AI Berkas cnn_food_classifier.keras tertinggal atau tidak tersalin saat kompresi repositori proyek. | Sedang (Medium) | Memanfaatkan mekanisme pengaman fallback pada arsitektur backend yang secara otomatis mengalihkan kalkulasi gizi menggunakan data statis berbasis dokumen Excel tanpa membuat server mati (crash). |
| Keterlambatan Rilis Modul AI Pengembang (Developer) belum menyelesaikan model CNN/YOLO pada batas waktu target, sehingga menghambat uji integrasi Scan API. | Tinggi (High) | Tim Tester mengalihkan prioritas kerja untuk memfokuskan pengujian fungsional dan keamanan secara penuh pada Modul Autentikasi terlebih dahulu, sementara fase uji AI dijadwalkan ulang (reschedule). |

Catatan: Rincian skenario pengujian (Test Cases) dan hasil eksekusi aktual dilampirkan pada dokumen terpisah, yaitu Software Test Description (STD) dan Software Test Result (STR).